«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Глава с.п. Унъюган                                                                                                                                                               Директор ООО «Лидер»

________________Ю.С. Какунин                                                                                                                                            ________________И.Г. Савинова

«               » _____________2012г.	«          » ________________2012 г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА НА 2012 ГОД.

| № п/п | Адрес | Ф.И.О. квартиросъемщика |  | Объем работ (м2, м3, шт.) | Стоимость материалов (руб., ед.) | Итого | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Замена дверных блоков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Альшевского, д.№1б | 1,2,3,4 подъезд |  | 4 шт. | 45 000 | 180 000 | Установка железных дверей с магнитными замками, с домофонами |
| 2. | Ул. 30 лет Победы, д.№13 | 1,2 подъезд |  | 2 шт. | 11 000 | 22 000 |  |
| 3. | Ул. 40 лет Победы, д.№4 | 1 подъезд |  | 1 шт. | 11 000 | 11 000 |  |
| 4. | Мкр. 40 лет Победы, д.8 | 3 подъезд |  | 1шт. | 11 000 | 11 000 |  |
| 5. | Ул. Мира, д.10 | 1,2 подъезды |  | 2шт | 11 000 | 22 000 |  |
| 6. | Ул. Тюменская, д.65а | подъезд |  | 1шт. (2-х створчатая) | 12 000 | 12 000 |  |
| 7. | Ул. Менделеева, д.7 | Подъезд 3 |  | 1шт. | 11 000 | 11 000 |  |
| 8. | Ул. Матросова, д.5 | Кв.5, кв.7. |  | 2шт. | 11 000 | 22 000 | По мере накопления денежных средств |
| 9. | Ул. Матросова, д.9 | Подъезд 3 |  | 1шт. | 11 000 | 11 000 |  |
| 10. | Ул. Менделеева, д.4а | Подъез д 1 |  | 1шт. | 11 000 | 11 000 |  |
| 11. | Ул. 30 лет Победы, д.15 | Подъезд 2 |  | 1 шт. | 11 000 | 11 000 | По мере накопления денежных средств |
| 12 | Ул. Школьная, д.24 | подъезд |  | 1шт. | 6000 | 6000 | Изготовление дверного блока и установка |
| 13 | Ул. Железнодорожная, д.3 | подъезд |  | 1шт. | 1200 | 1200 | Ремонт входной двери |
| 14 | Ул. Железнодорожная, д.2 | подъезд |  | 1шт. | 3000 | 3000 | Изготовление и установка дверей |
| 15 | Мкр.40 лет Победы д.4 | Подъезд 3 |  | 1шт. | 11 000 | 11 000 | Дополнительно к плану По просьбе жильцов |
| ИТОГО: 345200 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт и замена оконных блоков, (м2, шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Альшевского, 1б | Подвал, слуховые окна |  | 2,72 м2 | 350 | 952 | Замена стекла |
| 2. | Ул. 30 лет Победы, д.13 | Подъезд 1 |  | 0,8м2 | 350 | 280 | Замена стекла |
| 3. | Ул. Альшевского, д.1а | Подвал, слуховые окна |  | 3м2 | 350 | 1050 |  |
| 4. | Ул. Матросова, Менделеева, 30 лет Победы, Одесская, Тюменская, 40 лет Победы, Таежная (все 2-х,4-х этажные дома) | Места общего пользования, слуховые окна, подвалы, при подготовке к ОЗП |  | 12м2 | 450 | 5400 | Замена стекла |
| ИТОГО: 7682 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Косметический ремонт подъездов, крылечек (м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Альшевского, д.№1б |  | 1, 2, 3,4 подъезд | 86 | 350 | 30100 | Косметический ремонт тамбуров Косметический ремонт крылечек |
| 2. | Мкр. 40 лет Победы, д.9 |  | 2 подъезд | 37,8 | 1169,31 | 44200 | Полный косметический ремонт |
| 3. | Мкр. 40 лет Победы, д.9 |  | 3 подъезд | 4 | 95 | 380 | Частичная покраска пола |
| 4. | Ул. Матросова, д.9 |  | 3 подъезд | 38 | 1163,2 | 44200 | Полный текущий косметический ремонт |
| 5. | Ул. Матросова, д.16 |  | 3 подъезд | 38 | 1163,2 | 44200 | Полный текущий косметический ремонт |
| 6. | Ул. Одесская, д.5 |  | 1 подъезд | 38 | 1163,2 | 44200 | Полный текущий косметический ремонт. По мере накопления денежных средств |
| ИТОГО: 207280 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт крылец, лестничных маршей, (м2, м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Тюменская, д.65А |  | крыльцо | 3м2 | 1200 | 3600 | Устройства пола из досок |
| 2. | Ул. Тюменская, д.65А |  | подъезд | 4м.п. | 200 | 800 | Устройство поручни |
| 3. | Ул. Матросова, д.8 |  | 1,2 подъезды | 18м2 | 5400 | 97200 | Ремонт крылечек с полной разборкой, ремонт ступенек с демонтажем и монтажом ж/б плит |
| 4. | Мкр.40 лет Победы, д. 23 |  | Подъезд 1,2,3 | 8,4м2 | 1200 | 10080 | Ремонт крыльца, замена дощатого пола |
| 5 | Мкр.40 лет Победы, д. 24 |  | Подъезд 1,2,3 | 8,4м2 | 1200 | 10080 |  |
| 6 | Мкр.40 лет Победы, д. 25 |  | Подъезд 1,2,3 | 9,4м2 | 1200 | 11280 |  |
| 7 | Мкр.40 лет Победы, д. 26 |  | Подъезд 1,2,3 | 8,4м2 | 1200 | 10080 |  |
| 8 | Ул. Ж/дорожная, д.4 |  | подъезд | 3м2 | 1200 | 3600 |  |
| ИТОГО: 146720 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт и устройство козырьков, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. 30 лет Победы, д.15 |  | Подъезд 3 | 8м2 | 300 | 2400 | Замена шифера |
| 2 | Мкр.40 лет Победы, д.23 |  | Подъезды 1,2,3 | 3шт. | 3800 | 11400 | Разборка и устройство козырьков двухскатных. |
| 3 | Мкр.40 лет Победы, д.24 |  | Подъезды 1,2,3 | 3шт. | 3800 | 11400 |  |
| 4 | Мкр.40 лет Победы, д.25 |  | Подъезды 1,2,3 | 3шт. | 3800 | 11400 |  |
| 5 | Мкр.40 лет Победы, д.26 |  | Подъезды 1,2,3 | 3шт. | 3800 | 11400 |  |
| ИТОГО: 48000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт пола, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Альшевского, д.№1а |  | 1,2,3 подъезд | 10 | 800 | 8000 | Замена керамической плитки |
| 2. | Ул. Альшевского, д.№1б |  | 1,2,3 подъезд | 10 | 800 | 8000 | Замена керамической плитки |
| 3. | Ул. Матросова, д.16 |  | кв.9 | 3м2 Брус 150х150 -7м.п. | 1067 | 3200 | Ремонт пола после аварии, с заменой основания из брусьев |
| 4. | Ул. Матросова, д.13 |  | Кв.6 – детская комната | 14м2 | 548 | 7672 | После аварии трубопровода под домом. Устройство ДВП |
| 5. | 1 мкр. дом 2 |  | Подъезд 1 | 4м2 | 375 | 1500 | После разборки ящиков |
| ИТОГО: 28372 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт завалин, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Матросова, д.3 |  | 1,2 подъезды | 45 | 465 | 20925 | Устройство и утепление завалин по периметру дома |
| 2. | Ул. Школьная, д.24 |  | С фасадной стороны дома | 10 м.п. 6 м.п. | 465 465 | 4650 2790 | Устройство и утепление завалин 6м.п. дополнительно вне плана |
| 3 | Ул. Железнодорожная, д.2 |  | С фасадной стороны дома | 10 м.п. | 465 | 4650 | Устройство и утепление завалин |
| 4 | Мкр. 40 лет Победы, д.4 |  | Торец здания Подъезд №1 | 9 м.п. | 1400 | 12600 | Устройство и утепление завалин |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 58215 |  |
| - Ремонт перекрытия, потолков (м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мкр. 40 лет Победы, д.26 |  | Кв.4, кв.6, Кв.14 | 24м2 | 750 | 18000 | Ремонт потолка с заменой облицовки, герметизация швов и замена утеплителя |
| 2 | Мкр. 40 лет победы, д.24 |  | Подъезд 1 | 6м2 | 750 | 4500 |  |
| ИТОГО: 22500 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт отмостки, фундамента (м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мкр. 40 лет Победы, д.9 |  | Подъезд 2 | 3,5м3 | 5000 | 17500 | Устройство отмостки с фасадной стороны |
| 2 | Ул. Альшевского, 1а |  | Подъезд 1 | 2,5м3 | 5000 | 12500 | Устройство отмостки с торца здания |
| 3 | Ул. Альшевского, 1б |  | С задней стороны дома | 5м3 | 5000 | 25000 | Устройство отмостки |
| 4 | Ул. Матросова, д.2 |  | Подъезды 1,2 | 2,5 м3 | 8118 | 16236 | Ремонт фундамента |
| 5 | Ул. Матросова, д.6 |  | Подъезда 1 | 3м3 | 8118 | 24354 | Частичный ремонт фундамента |
| 6 | Ул. Железнодорожная, д.3 |  | С фасадной стороны | 4м2 | 700 | 2800 | Частичный ремонт фундамента и восстановление обшивки цокольной части |
| 7 | Ул. Менделеева, д.6 |  | По периметру здания | 9,1м3 | 5000 | 45500 | Устройство отмостки |
| 8 | Ул. Менделеева, д.6 |  | Кв.1,кв.2 | 1,2 м3 | 8118 | 9741 | Ремонт фундамента |
| ИТОГО: 153631 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт кровли дома, слуховых окон(м2, шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. 30 лет Победы, д.13 |  | Крыша дома | 2шт. | 750 | 1500 | Ремонт слуховых окон |
| 2 | Ул. Школьная, д.25 |  | Крыша дома | 40м2 | 550 | 22000 | Текущий ремонт кровли |
| 3 | Ул. Железнодорожная, д.3 |  | Крыша дома | 1шт. | 750 | 750 | Установка слухового окна |
| 4 | Ул. Железнодорожная, д.4 |  | Крыша дома | 1шт. | 750 | 750 | Установка слухового окна |
| 5 | Мкр. 40 лет Победы, д.23,24,25,26 |  | Крыша дома | 8шт. | 2000 | 16000 |  |
| 6 | Ул. Кирова, д.№15-2 |  | Рожина Л.С. | 133.5м2 | 1100 | 146850 | Устройство кровли из проф.листа при софинансировании части затрат со стороны с.п.Унъюган |
| 7. | Ул. Альшевского, д.№5-2 |  | Додонова В.Н. | 11,3м2 | 750 | 8475 | Устройство кровли веранды |
| 8. | Ул. Тюменская, д.№52-1 |  | Миронов И.В. | 28м2 | 750 | 21000 | Устройство кровли веранды |
| ИТОГО: 217325 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Устройство и ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. 40 лет Победы, д.26 |  | 1,2,3 подъезды | 2шт. | 4000 | 8000 | Ремонт и замена двигателя |
| 2 | мкр. 40 лет Победы, д.25 |  | 1,2,3 подъезды | 2шт. | 4000 | 8000 |  |
| 3 | мкр. 40 лет Победы, д.24 |  | 1,2,3 подъезды | 2шт. | 4000 | 8000 |  |
| 4 | мкр. 40 лет Победы, д.23 |  | 1,2,3 подъезды | 2шт. | 4000 | 8000 |  |
| 5 | Ул. Матросова, д.2 |  | 1,2 подъезды | 20м.п. | 650 | 13000 | Устройство короба естественной вентиляции с выводом на фронтоны |
| 6 | Ул. Матросова, д.18 |  | 1,2 подъезды | 20м.п. | 650 | 13000 | Устройство короба естественной вентиляции с выводом на фронтоны |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 58000 |  |
| - Ремонт стен, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Таежная, д.1а |  | 1,2 подъезды | 100м.п | 457,87 | 45787 | Арматурная стяжка наружных стен сборных конструкций |
| 2 | Мкр. 40 лет Победы, д.1 |  | 1,3 подъезды | 60 | 1720 | 103200 | Текущий ремонт наружных, торцевых стен дома на уровне 1-го этажа |
| 3 | Ул. Менделеева, д.3 |  | Кв.6 | 36м2 | 221 | 7960 | Ремонт и облицовка стен гипсокартонорм с установкой маячных реек |
| 4 | Ул. Менделеева, д.7 |  | Утепление стены со стороны огородов (1,2 подъезды) |  | 1720 | 7960 | Демонтаж сайдинга, конопатка, монтаж сайдинга |
| 5 | Ул. Матросова, д.16 |  | 2 подъезд | 10м2 | 250 | 2500 | Обшивка наружных стен досками |
| 6 | Ул. Матросова, д.16 |  | С задней стороны дома на уровне 1-го этажа | 35 м2 | 1720 | 60200 | Частичная замена бруса, конопатка, утепление минватой и обшивка |
| 7 | Ул. Матросова, д.8 |  | Торцевая стена дома со стороны 1-го подъезда | 25м2 | 1720 | 43000 | Частичная замена бруса, конопатка, утепление минватой и обшивка |
| 8 | Ул. Матросова, д.12 |  | Со стороны кв.2 | 20 | 720 | 14400 | Частичное утепление стен |
| 9 | Ул. Матросова, д.13 |  | Со стороны кв.5 | 25 | 1020 | 25500 | Текущий ремонт наружной стены с использованием материалов собственника |
| 10 | Ул. Матросова, д.5 |  | Торцевая стена со стороны 1 подъезда | 49м2 | 1720 | 84280 | Демонтаж обшивки, частичная замена бруса, конопатка, утепление, пароизоляция, обшивка досками |
| 11 | Ул. Матросова, д. 6а |  | Коридор | 26м2 | 720 | 18720 | Демонтаж обшивки внутренней стены дома (в коридоре), конопатка, 1обшивка досками |
| 12 | Ул. Железнодорожная, д.2 |  | Кв.№4, со стороны подъезда | 9м2 | 1020 | 9180 | Утепление стены и обшивка досками |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 422687 |  |
| - Ремонт общедомового теплоэнергетического оборудования (м, шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мкр. 40 лет Победы, д.№3 |  | 1 подъезд | 2 батареи | 3000 | 6000 | Замена батареи |
| 2 | Мкр. 40 лет Победы, д.№1 |  | 2,3 подъезды | 2 батареи | 3000 | 6000 | Замена батареи |
| 3 | Ул. Таежная, д.2а |  | 1 подъезд | 1 батарея | 3000 | 3000 | Замена батареи |
| 4 | Ул. Таежная, д.2а |  | 1 подъезд | 1 батарея | 3000 | 3000 | Замена батареи |
| 5 | Ул. Менделеева, д.2 |  | кв.№5 | 1 батарея | 1000 | 1000 | Ремонт батареи, замена сгонов и контргаек |
| 6 | Ул. Альшевского, д.1б |  | Подвал | 1 теплосчетчик | 1200 | 1200 | Замена батареи в теплосчетчике |
| 7 | Ул. Матросова, д.8 |  | кв.1 | 3 батареи | 6000 | 6000 | Восстановление системы отопления после отключения по неуплате |
| 8 | Ул. Матросова, д.13 |  | Кв.5, кв.6 | Труба 40мм -3м.п. | 550 | 1650 | Замена |
| 9 | Ул. Менделеева, д.6,д.7 |  |  | Насос -1шт. | 8500 | 8500 | Замена (сгорел в результате попадания воды после аварии на трассе ) |
| 10 | 1 мкр., д.2 |  | Кв.1,кв.5,кв.7 |  |  | 18000 | Текущий ремонт системы отопления |
| 11 | Мкр. 40 лет Победы, д.2 |  | Подъезд 1 | 1 батарея | 3000 | 3000 | Замена батареи |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 57350 |  |
| - Замена труб тепло - водоснабжения (м.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мкр. 40 лет Победы, д.7 |  | Подъезд2 | Замена трубы холодного снабжения от теплоузла до врезки в квартиры: |  | 26 000 |  |
|  |  |  |  | Труба п/п 25мм- | 9,2 м.п. |  |  |
|  |  |  |  | Труба п/п 32мм - | 3,6м.п |  |  |
|  |  |  |  | Труба п/п 20мм - | 0,5 м.п. |  |  |
|  |  |  |  | Труба м/п 15мм- | 1,2 м.п. |  |  |
|  |  |  |  | Фитинги, тройники, переходники, американки, муфты | 21 шт. |  |  |
| 2 | Ул. Матросова д.13 |  | Подъезд 3 | Замена трубы холодного водоснабжения под полом | Диам. 25мм труба металлич. – 3м.п | 3500 | Вне плана дополнительно |
| 3 | Ул. Матросова д.6а |  | Подъезд центр. | Замена трубы металлической | (стояк в подъезде) Диам. 40 мм -4м.п. | 3500 | Вне плана дополнительно |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 33000 |  |
| - Ремонт и замена запорной арматуры (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. 40 лет Победы, д.6 |  | 1,2 подъезды | Краны 25мм -6шт. | 500 | 3000 | Ревизия и ремонт |
| 2 | Ул. Таежная, д.2а |  | 1,2 подъезды | Краны 25мм -6шт. | 500 | 3000 | Ревизия и ремонт |
| 3 | Ул. 40 лет Победы, д.5 |  | 1,2 подъезды | Краны 25мм – 4шт. | 500 | 2000 | Ревизия и ремонт |
| 4 | Ул. Таежная, д.1а |  | 1,2 подъезды | Краны 25мм – 4шт. | 500 | 2000 | Замена |
| 5 | Ул. Матросова, д.3 |  | 1,2 подъезды | Краны 40мм – 2шт. | 1500 | 3000 | Замена |
| 6 | Ул. Менделеева, д.2 |  | 1,2 подъезды | Краны 40мм – 2шт. | 1500 | 3000 | Замена |
| 7 | Ул. Менделеева, д.1 |  | 1,2 подъезды | Краны 40мм – 2шт | 1500 | 3000 | Замена |
| 8 | Ул. Менделеева, д.1 |  | 1,2 подъезды | Краны 40мм – 2шт | 1500 | 3000 | Замена |
| 9 | Ул. Менделеева, д.3 |  | 1,2 подъезды | Краны 40 мм – 2шт | 1500 | 3000 | Замена |
| 10 | Ул. 30 лет Победы, д.13 |  | 1,2 подъезды | Краны 40 мм – 2шт | 1500 | 3000 | Замена |
| 11 | Ул. Тюменская, д.65а |  | подъезд | Краны 50мм – 2шт. | 1500 | 3000 | Замена |
| 12 | Ул. Альшевского, 1а |  | подвал | Кран 20 мм – 1шт. | 500 | 500 | замена |
| 13 | Ул. Матросова, д.16 |  | Кв.9 | Кран 25 мм- 1шт. | 500 | 500 | Замена |
| 14 | Ул. Одесская, д.5 |  | 1 подъезд | Кран 40мм-2шт. | 1500 | 3000 | Замена |
| 15 | Ул. Менделеева, д.4а |  | 1,2,3 подъезды | Краны 40мм- 2шт. | 1500 | 3000 | Замена |
| 16 | Мкр. 40 лет Победы, д.7 |  | 2-й подъезд | 32мм – 1шт. | 1500 | 3000 | Замена крана на вводе в дом |
| 17 | 1 мкр., д.2 |  | Подъезд 1 | Краны 50мм-2шт Краны 32мм-2шт | 1500 550 | 3000 1100 | Регулирующие кр. Краны на вводе |
| 18 | Ул. Матросова д.6а |  | теплопункт | Краны 50мм-2шт Краны 25мм-1шт | 1500 500 | 3000 500 | Вне плана, дополнительно |
| 19 | Мкр. 40 лет Победы д.26 |  | Квартира №8 | Кран 25мм -1шт. | 500 | 500 | Вне плана, дополнительно |
| 20 | Мкр. 40 лет Победы д.1 |  | Подъезд 2 | Кран 25мм -1шт. | 500 | 500 | Вне плана, дополнительно |
| 21 | Ул. Мира д.16а |  | Квартира №1 | Кран 25мм -1шт. | 500 | 500 | Вне плана, дополнительно |
| ИТОГО: 50100 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт внутридомовых канализационных сетей, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Тюменская, 65 А |  | колодцы | 2шт | 5000 | 10 000 | Чистка колодцев |
| 2 | Ул. Альшевского, 1А |  | колодцы | 4шт. | 5000 | 20 000 | Чистка колодцев |
| 3 | Ул. Альшевского, 1Б |  | колодцы | 4шт. | 5000 | 20 000 | Чистка колодцев |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 50000 |  |
| - Ремонт внутридомового электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников в местах общего пользования (по предписанию пожарного надзора) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мкр. 40 лет Победы, д.6 |  | 1,2 подъезды | 6 шт. | 1700 | 10200 | Люминесцентные в комплекте с лампами ЛБ 2х20 и стартерами |
| 2 | Ул. Таежная, д.2а |  | 1,2 подъезды | 4шт. | 864 | 3456 | Круглые с плафонами и лампами |
| 3 | Мкр. 40 лет Победы, д.9 |  | 1,2,3 подъезды | 4шт. | 1700 | 6800 | Люминесцентные в комплекте с лампами ЛБ 2х20 и стартерами |
| 4 | Мкр. 40 лет Победы, д.5 |  | 1,2 подъезды | 12 шт. | 1700 | 20400 | Люминесцентные в комплекте с лампами ЛБ 2х20 и стартерами |
| 5 | Ул. Таежная, д.1а |  | 1,2 подъезды | 6шт. | 864 | 4104 | Круглые с плафонами и лампами |
| 6 | Мкр. 40 лет Победы, д.1 |  | 1 подъезд | 1шт. | 1700 | 1700 | Люминесцентные в комплекте с лампами ЛБ 2х20 и стартерами |
| 7 | Мкр. 40 лет Победы, д.8 |  | 1,2,3 подъезды | 3шт. | 1700 | 5100 | Люминесцентные в комплекте с лампами ЛБ 2х20 и стартерами |
| 8 | Ул. Менделеева, д.2 |  | 2 подъезд | 2 шт. | 1700 | 3400 | Люминесцентные в комплекте с лампами ЛБ 2х20 и стартерами |
| 9 | Ул. Менделеева, д.2 |  | 1,2 подъезды | 3шт. | 1700 | 5100 | Люминесцентные в комплекте с лампами ЛБ 2х20 и стартерами |
| 10 | Ул. Мира, д.10 |  | 1 подъезд | 1шт. | 864 | 864 | Круглые с плафонами и лампами |
| 11 | Ул. Матросова, д.5 |  | 1,2,3 подъезды | 9шт. | 864 | 7776 | Круглые с плафонами и лампами |
| 12 | Ул. Менделеева, д.7 |  | 1,2.3 подъезды | 3 | 864 | 2592 | Круглые с плафонами и лампами |
| 13 | Ул. Менделеева, д.4а |  | 1,2,3 подъезды | 4 | 1700 | 6800 | Люминесцентные ЛБ2х20 в |
| 14 | Мкр. 40 лет победы, д.4 |  | 1,2,3 подъезды | 6шт. | 1700 | 10200 |  |
| 15 | Мкр. 40 лет победы, д.2 |  | Подъезд 2 | 1шт. | 1700 | 1700 |  |
| 16 | Мкр. 40 лет победы, д.7 |  | Подъезды 1,2 | 8шт. | 1700 | 13600 |  |
| 17 | Мкр. 40 лет победы, д.23 |  | подъезды | 2шт. | 1700 | 3400 |  |
| 18 | Мкр. 40 лет победы, д.26 |  | подъезды | 6шт. | 864 | 5184 | Круглые с плафонами |
| 19 | Мкр. 40 лет победы, д.3 |  | подъезды | 2шт. | 100 | 200 | Плафоны |
| ИТОГО: 112576 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена, ремонт электрических щитков, автоматических выключателей, домофонов, магнитных замков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 лет Победы, д.6 |  | 1.2 подъезды | 2 щитка; | 5000 | 10000 |  |
|  |  |  |  | 32 автоматических выключателей | 450 | 14400 |  |
| 2 | Ул. Мира, д.10 |  | 2 подъезд | 25 А -4шт. | 450 | 1800 |  |
|  |  |  |  | 16А – 1шт. | 450 | 450 |  |
|  |  |  |  | 100А – 1шт. | 1200 | 1200 |  |
|  |  |  |  | Эл.щит – 1шт. | 5000 | 5000 |  |
| 3 | Ул. Альшевского, 1а |  | 1,2,3,4 подъезды | 4шт. | 5000 | 20000 | Содержание и ремонт магнитных замков, домофонов, доводчиков. |
| 4 | Ул. Альшевского, 1б |  | 1,2,3,4 подъезды | 4шт. | 5000 | 20000 | Содержание и ремонт магнитных замков, домофонов, доводчиков. |
| 5 | Пер. Мира, д.6а |  | кв.2 | 1 кв. | 5000 | 20000 | Капитальный ремонт электропроводки (из материалов заказчика)- Установка эл. счетчика |
| 6 | Мкр. 40 лет Победы, д.7 |  | 1,2 подъезды | щит -2шт. Авт. Выкл.-16 шт. (25А) | 5000 450 | 10000 7200 | Замена шитов (1,2 подъезды) и автоматических выключателей (2 подъезд) |
| 7 | Ул. Таежная, д.1а |  | 1,2 подъезды | Авт. выкл.- 32шт. | 450 | 14400 | Замена шитов и автоматических выкл. |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 124450 |  |
| Текущий ремонт и замена электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мкр. 40 лет Победы, д.5 |  | 1,2 подъезды | 70 м.п. | 208,51 | 14595,53 | Частичная замена электропроводки |
| 2 | Мкр. 40 лет Победы, д.1 |  | 1 подъезд | 1,5 м.п. | 208, 51 | 312,77 | Частичная замена проводки |
| 3 | Ул. Мира, д.10 |  | 2 подъезд | 30 м.п. | 208,51 | 6255,3 | Замена электропроводки |
| 4 | Ул. Школьная д.6 |  | Квартира №2 | Полный капитальный ремонт, замена электропроводки (материалы, работа ООО «Лидер») 1 квартира -67,4м2 | 26000 | 26000 | Вне плана, дополнительно |
| 5 | Ул. Матросова д.16 |  | Квартира №2 | Полная замена электропроводки из материалов собственника 1 квартира – 54,3 м2 | 10 000 | 10 000 | Вне плана, дополнительно |
| 6 | Ул. Таежная д.2а |  | Квартира №1 | 9м2 (1 комната) из материалов собственника | 2000 | 2000 |  |
| ИТОГО: 59164 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Благоустройство придомовых территорий, (м2, м, шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. 30 лет Победы, д.13 |  | 1,2 подъезды | 2 плиты (24м2) | 15000 | 30000 | Демонтаж плит перед подъездами, отсыпка песком и щебнем, монтаж с выравниванием |
| 2 | Ул. Тюменская, д.65А |  | скамейки | 2шт. | 1700 | 3400 | Изготовление и установка |
| ИТОГО: 33400 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт отопительных печей, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Киевская, д.8 |  | кв.1 | 1шт. | 1600 | 1600 | Ремонт печи. Замена 4-х кирпичей. Чистка трубы. |
| 2 | Ул. Кишиневская, д. 8 |  | кв.2 | 1шт. | 2000 | 2000 | Ремонт топки, замена кирпичей 10 шт. |
| ИТОГО: 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: 2 242 352 |  |  |  |  |  |  |  |