Подготовка жилищного фонда п. Унъюган к ОЗП 2011-2012гг.

| № п/п | Адрес |  | Ф.И.О. квартиросъемщика |  | Объем работ (м2, м3, шт.) | Стоимость материалов (руб., ед.) | Итого | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Замена дверных блоков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Альшевского, д.№1а |  | 1,2,3,4 подъезд |  | 4 шт. | 35000 | 140000 | Установка железных дверей с магнитными замками, с домофонами |
| 2. | Ул. 30 лет Победы, д.№15 |  | 1,3 подъезд |  | 2 шт. | 6000 | 12000 |  |
| 3. | Ул. Матросова, д.№1 |  | 1,2 подъезд |  | 2 шт. | 6000 | 12000 |  |
| 4. | Ул. Матросова, д.№2 |  | 1,2 подъезд |  | 2 шт. | 6000 | 12000 |  |
| 5. | Ул. Матросова, д.№8 |  | 1,2,3 подъезд |  | 3 шт. | 6000 | 18000 |  |
| 6. | Ул. Матросова, д.№9 |  | 2 подъезд |  | 1 шт. | 6000 | 6000 |  |
| 7. | Ул. Матросова, д.№12 |  | 1,2,3 подъезд |  | 3 шт. | 6000 | 18000 |  |
| 8. | Ул. Матросова, д.№13 |  | 1, 2,3 подъезд |  | 3 шт. | 6000 | 18000 |  |
| 9. | Ул. Матросова, д.№16 |  | 2,3 подъезд |  | 2 шт. | 6000 | 12000 |  |
| 10. | Ул. Матросова, д.№18 |  | 1,2,3 подъезд |  | 3 шт. | 6000 | 18000 |  |
| 11. | Ул. 40 лет Победы д.№8 |  | 2 подъезд |  | 1 шт. | 6000 | 6000 |  |
| 12. | Ул. Менделеева, д.№7 |  | 1,2,3 подъезд, кв.10 |  | 4 шт. | 6000 | 24000 |  |
| 13. | 1 мик-н, д.№3 |  | 1, 2 подъезд |  | 2 шт. | 4000 | 8000 |  |
| 14. | Ул. 40 лет Победы, д.№1-2 |  | Коротаева А.А. |  | 2 шт. | 2000 | 4000 |  |
| 15. | Ул. 40 лет Победы, д.№3 |  | 1,2,3 подъезд |  | 3шт. | 6000 | 18000 |  |
| ИТОГО: 326000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт и замена оконных блоков, (м2, шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Матросова, д.№1 |  | 1,2 подъезд |  | 0,8м2 | 400 | 320 | Частичное остекление оконных блоков |
| 2. | Ул. Матросова, д.№12 |  | 1 подъезд |  | 1 м2 | 400 | 400 | Частичное остекление оконного блока |
| 3. | Ул. Матросова, д.№18 |  | 1 подъезд |  | 1 шт. | 1800 | 1800 | Ремонт оконного блока |
| 4. | Ул. Менделеева, д.№1 |  | 2 подъезд |  | 1шт. | 800 | 800 | Установка подоконной доски |
| 5. | Ул. 40 лет Победы, д.№3 |  | 1 подъезд |  | 1шт. 0,5м2 | 200 | 200 | Ремонт и остекление оконного блока |
| 6. | Ул. 40 лет Победы, д.№24 |  | 1 подъезд |  | 0,5м2 | 200 | 200 | Ремонт и остекление оконного блока |
| 7 | Ул. Школьная д.8 кв.2 |  |  |  | 1м2 | 400 | 400 | Ремонт и остекление оконного блока |
| ИТОГО: 4120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Косметический ремонт подъездов, крылечек (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Альшевского, д.№1а |  |  | 1, 2, 3,4 подъезд | 86 | 194 | 16684 | Косметический ремонт тамбуров Косметический ремонт крылечек |
| 2. | Ул. 30 лет Победы, д.№15 |  |  | 1,3 подъезд | 206 | 194 | 40000 | Подъезды с крылечками |
| 3. | Ул. Матросова, д.№1 |  |  | 1,2 подъезд | 130 | 194 | 25220 |  |
| 4. | Ул. Матросова, д.№9 |  |  | 1 подъезд | 103 | 194 | 20000 |  |
| 5. | Ул. Матросова, д.№12 |  |  | 1,2,3 подъезд | 309 | 194 | 60000 |  |
| 6. | Ул. Матросова, д.№13 |  |  | 1,2,3 подъезд | 309 | 194 | 60000 |  |
| 7. | Ул. Матросова, д.№16 |  |  | 2 подъезд | 103 | 194 | 20000 |  |
| 8. | Ул. Матросова, д.№18 |  |  | 1,2,3 подъезд | 309 | 194 | 60000 |  |
| 9. | Ул. Менделеева, д.№1 |  |  | 2 подъезд | 10 | 250 | 2500 |  |
| 10. | Ул. Менделеева, д.№2 |  |  | 1,2 подъезд | 206 | 194 | 40000 |  |
| 11. | Ул. Менделеева, д.№4а |  |  | 1 подъезд | 103 | 194 | 20000 |  |
| 12. | Ул. Менделеева, д.№4а |  |  | 1,2,3 подъезд | 7,5 | 533 | 4000 |  |
| 13. | Ул. 40 лет Победы, д.№6 |  |  | 1,2 подъезд | 151 | 194 | 29294 |  |
| 14. | Ул. 40 лет Победы, д.№7 |  |  | 1,2 подъезд | 95 | 368 | 35000 |  |
| 15 | Ул. Матросова, д.2 |  |  | 1,2 подъезд | 130 | 194 | 25220 | Подъезды с крылечками |
| ИТОГО: 458218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт крылец, лестничных маршей, (м2, м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Матросова, д.№8 |  |  | 1,2 подъезд | 5 м2 | 800 | 4000 |  |
| 2. | Ул. Матросова, д.№9 |  |  | 2 подъезд | 2,5 м2 | 3000 | 7500 |  |
| 3. | Ул. Матросова, д.№13 |  |  | 1,3 подъезд | 5 м2 | 4400 | 22000 |  |
| 4. | Ул. Матросова, д.№18 |  |  | 1,2,3 подъезд | 8 м2 | 2500 | 20000 |  |
| 5 | Ул. Таежная д.1а |  |  | 1,2 подъезд | 12м2 | 1500 | 18000 | Полы, крыша, потолки |
| 6 | Ул. 30 лет Победы д.15 |  |  | 1,3 подъезд | 4м2 | 800 | 3200 |  |
| ИТОГО: 74700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт козырьков, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Матросова д.18 |  |  | 1,2,3 подъезд | 7,5 | 1400 | 10500 | Разборка и устройство козырька двухскатного |
| 2 | Ул. Таежная д.1а |  |  | 1,2, подъезд | 12 | 500 | 6000 |  |
| ИТОГО: 11100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт пола, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Альшевского, д.№1а |  |  | 1,2,3 подъезд | 10 | 800 | 8000 | Замена керамической плитки |
| 2. | Ул. Альшевского, д.№1б |  |  | 1,2,3 подъезд | 10 | 800 | 8000 | Замена керамической плитки |
| ИТОГО: 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт завалин, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. 40 лет Победы, д.№1 |  |  | 1,2,3 подъезд | 40 | 465 | 18600 | Частичный ремонт завалин |
| 2. | Ул. 40 лет Победы, д.№8 |  |  | 3 подъезд | 25 | 200 | 5000 | Частичный ремонт завалин |
| 3. | Ул. Матросова д.4 |  |  | 1,2 подъезд | 60 | 350 | 21000 | Утепление фундамента |
| ИТОГО: 44600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт отмостки, (м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. 40 лет Победы, д.№9 |  |  | Кривостаненко Р.Д. | 3,5 | 5907 | 20675 |  |
| ИТОГО: 20675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт кровли дома, (м2, шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. 40 лет Победы, д.№8 |  |  | жильцы | 70 | 210 | 14700 | Частичный ремонт кровли из металлических листов |
| 2 | Ул. 40 лет Победы, д.№26 |  |  | жильцы | 62 м2 2 шт | 350 1000 | 21700 2000 | Частичный ремонт чердачного перекрытия. Устройство слуховых окон |
| 3. | Ул. Лесников, д.№3-1 |  |  | Шайахметова | 60 | 400 | 24000 | Полная замена кровли из а/ц листов |
| ИТОГО: 62400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт стен, (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Матросова, д.№4 |  |  | жильцы | 123 | 335 | 41205 | Наружное утепление стен по периметру 1-го этажа |
| ИТОГО: 41205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт теплоэнергитического оборудования (м, шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Мира, д.№10-6 |  |  | 1 квартира |  | 4000 | 4000 | Промывка системы отопления |
| 2. | Ул. Одесская, д.№5 |  |  | 1 подъезд | 3 крана | 400 | 1200 | Установка кранов |
| 3. | Ул. Матросова, д.№1 |  |  | 1 подъезд | 2 батареи | 4000 | 8000 | Замена батареи |
| 4. | Ул. Матросова, д.№4 |  |  | 1,2 подъезд | 2 батареи | 4000 | 8000 | Установка батарей |
| 6. | Ул. Матросова, д.№6а |  |  | 1 подъезд | 2 батареи | 4000 | 8000 | Установка батареи |
| 7. | Ул. Менделеева, д.№7 |  |  | 3 подъезд | 1 насос | 6500 | 6500 | Установка циркуляционного насоса |
| 8. | Ул. 40 лет Победы, д.№3 |  |  | 3 подъезд | 2 батареи | 4000 | 8000 | Установка батареи |
| 9 | Ул. Матросова д.16 |  |  | 3 подъезд | 1 насос | 6500 | 6500 | Установка циркуляционного насоса |
| 10 | Ул. 40 лет Победы д.4 |  |  | 2 подъезд | 3 крана | 400 | 1200 | Замена кранов |
| 11 | Ул. 40 лет Победы д.5 |  |  | 1,2 подъезд | 4 крана | 400 | 1600 | Замена кранбуксы |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры многоквартирных домов, Утепления вводов трубопроводов |  |  | 45 домов | 1000 |  | 45000 |  |
| 12 | Ул.60 лет октября .36а кв.1,2 |  |  | Реконструкция системы отопления с переводом на газ | 2 квартиры | 7500 | 15000 |  |
| 13 | Ул. 40 лет Победы д.1 |  |  | 1 подъезд | 1 батарея | 4000 | 4000 |  |
| ИТОГО: 117000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт внутридомовых канализационных сетей, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 мик-н, д.№4 |  |  | 1 подъезд | 12 м/п | 450 | 5400 | Полная замена диам.100мм |
| 2. | 1 мик-н, д.№2 |  |  | 1,2 подъезд | 24 м/п | 450 | 9800 | Полная замена диам.100мм |
| ИТОГО: 15200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт внутридомового электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Мира, д.№10 |  |  | 2 подъезд | 6 шт. |  | 1500 | Замена автоматических выключателей в подъездном щитке |
| 2. | Ул. Матросова, д.№5 |  |  | 1,3 подъезд | 12 шт. |  | 3000 |  |
| 3. | Ул. Матросова, д. №6 |  |  | 1,2,3 подъезд | 18 шт. |  | 4500 |  |
| 4. | Ул. Матросова, д.№9 |  |  | 1 подъезд |  |  | 15000 | Полная замена электропроводки |
| 5. | Ул. Матросова, д.№9 |  |  | 1,2,3 подъезд | 18 шт. |  | 4500 | Замена автоматических выключателей в подъездном щитке |
| 7. | Ул. Менделеева, д.№7 |  |  | 1,2,3 подъезд | 18 шт. |  | 4500 | Замена автоматических выключателей в подъездном щитке |
| 8. | Ул. 40 лет Победы, д.№5 |  |  | 1,2,3 подъезд | 16шт. |  | 12000 | Частичная замена алюминиевой проводки на медную, замена автоматов |
| 9. | Ул. 40 лет Победы, д.№6 |  |  | 1,2,3 подъезд |  |  | 15000 | Частичный ремонт электрооборудования |
| 10 | Ул. 40 лет Победы, д.№9 |  |  | 1,2,3 подъезд | 15 шт. |  | 2000 | Замена автоматических выключателей в подъездном щитке |
| 11. | Ул. 40 лет Победы, д.№7 |  |  | 1,2 подъезд | Автоматы 100А -2шт. |  | 2000 | Ревизия и ремонт подъездных щитков с полной заменой автоматических выключателей |
| 12 | Ул. Альшевского 1а |  |  | Подвальное помещение | Счетчик на подъездное освещение – 1шт. Автомат. Выключатель 100 А -1шт. Автоматический выключатель 250 А- 1шт. |  | 6200 1200 5000 |  |
| ИТОГО: 76400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Благоустройство придомовых территорий, (м2, м, шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ул. 40 лет Победы, д.№6 |  |  | жильцы | 2 стенда | 2000 | 4000 | Изготовление информационного стенда |
| 7. | Ул. 40 лет Победы, д.№24 |  |  | жильцы | 4 скамейки 70 м2 | 1700 383 | 6800 26810 | Изготовление и устройство ограждения и скамеек |
| 8. | Ул. 40 лет Победы, д.№25 |  |  | жильцы | 6 скамейки 70 м2 | 1700 383 | 10200 26810 | Изготовление и устройство ограждения и скамеек |
| 9. | Ул. 40 лет Победы, д.№26 |  |  | жильцы | 70 м2 6 скамеек | 383 1700 | 26810 10200 | Изготовление и устройство ограждения |
| ИТОГО: 111630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт отопительных печей, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Ленина, д.№2-1 |  |  | Батурина Т.А. | 1 |  | 3500 | Ремонт топки |
| ИТОГО: 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО 1282748 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Готовность жилого фонда к ОЗП 2011-2012гг. оценивается нами на 95%.Все работы запланированные, но не выполненные (5%)  не носят аварийный характер и будут выполнены в сентябре месяце 2011 года.

И.о. директора ООО «Лидер»   ________________________Ибрагимов А.Г.