

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН Октябрьского района **Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| от \_31\_января 2017 г. |  | № 18 |
| п.Унъюган  О подготовке объектов жилищно-коммунального  комплекса, жилищного фонда сельского  поселения Унъюган к работе в осенне-зимний  период 2017-2018 годов | | |

В целях своевременной подготовки жилищного фонда и объектов коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Унъюган к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда сельского поселения Унъюган к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов согласно приложениям 1, 2.
2. Отделу правового, социального обеспечения и муниципальной службы Администрации сельского поселения Унъюган (Мальцева О.А.) обеспечить контроль за подготовкой объектов социальной сферы сельского поселения до 01 сентября 2017 года к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
3. Руководителям предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса (ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания», ООО «Лидер») обеспечить:

3.1. выполнение утвержденных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду в срок до 01 октября 2017 года;

3.2. с 01 июня 2017 года ежедекадное предоставление информации о выполнении мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов и статистического отчёта по [форме](garantF1://12045473.1000) федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Унъюган;

3.3. готовность аварийно-восстановительных бригад и наличие материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса поселения в зимний период;

3.4. в срок до 15 октября 2017 года предоставление в Администрацию сельского поселения Унъюган согласованных паспортов и актов готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

3.5. в течение всего отопительного периода 2017-2018 годов четкое взаимодействие оперативных диспетчерских служб (дежурных) предприятий с единой дежурно-диспетчерской службой Октябрьского района и с Администрацией сельского поселения Унъюган.

4. Отделу обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Унъюган (Балабанова Л.В.):

4.1. организовать проведение совместных противоаварийных тренировок по взаимодействию энергоснабжающих организаций, жилищно-коммунальных предприятий и других инженерных структур с целью отработки ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения или теплоснабжения поселения в срок до 01 сентября 2017 года;

4.2. осуществлять постоянный контроль за выполнением плановых мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса поселения к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по строительству и ЖКХ, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Балабанову Л.В.

Глава сельского поселения Унъюган В.И.Деркач

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта постановления Администрации сельского поселения Унъюган

«О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда сельского поселения Унъюган к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов» от «\_\_\_» января 2017 г. №\_\_\_\_

Исполнитель:

Главный специалист отдела обеспечения жизнедеятельности

и управления муниципальным имуществом Иванова Г.А., тел. 48-503

30.01.2017 г.

Согласовано:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Дата передачи  на согласование | Разногласия | Подпись, дата  согласования | Дата возврата  исполнителю |
| Иванова Н.И. |  |  |  |  |
| Мальцева О.А. |  |  |  |  |
| Чернавских О.В. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Разослать:

ООО «УРК»

ООО «Лидер»