АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26 декабря 2022 г.									     № 456

п. Унъюган

Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации сельского поселения Унъюган от 14.12.2021 №365 «О муниципальных программах сельского поселения Унъюган»:

  - Утвердить муниципальную программу «Жилищное хозяйство и благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган» согласно приложению.

  - Признать утратившим силу:

- постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 25.02.2021 №35 «Об утверждении муниципальной программы Жилищно-коммунальный комплекс и благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган»;

- постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 25.05.2021 №157 «О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 25.02.2021 №35 «Об утверждении муниципальной программы Жилищно-коммунальный комплекс и благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган»;

- постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 23.11.2021 №347 «О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 25.02.2021 №35 «Об утверждении муниципальной программы Жилищно-коммунальный комплекс и благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган»;

- постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 24.12.2021 №384 «О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 25.02.2021 №35 «Об утверждении муниципальной программы Жилищно-коммунальный комплекс и благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган»;

- постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 27.12.2021 №387 «О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 25.02.2021 №35 «Об утверждении муниципальной программы Жилищно-коммунальный комплекс и благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган»;

- постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 23.05.2022 №134 «О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 25.02.2021 №35 «Об утверждении муниципальной программы Жилищно-коммунальный комплекс и благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган»;

- постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 18.07.2022 №240 «О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 25.02.2021 №35 «Об утверждении муниципальной программы Жилищно-коммунальный комплекс и благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган»;

- постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 14.11.2022 №410 «О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 25.02.2021 №35 «Об утверждении муниципальной программы Жилищно-коммунальный комплекс и благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган».

3. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Унъюган в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

4.  Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по вопросам обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Балабанову Л.В.

Глава сельского поселения Унъюган                                                В.И. Деркач

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от 26.12.2022 №456

Паспорт муниципальной программы

«Жилищное хозяйство и благоустройство

в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган»

(далее – муниципальная программа)

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы | Жилищное хозяйство и благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 2023 по 2026 годы и на период до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы поселения по вопросам обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансово-экономический отдел Администрация сельского поселения Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории сельского поселения Унъюган, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение эффективности управления и содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Повышение энергетической эффективности муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы или основные мероприятия | 1. Содействие проведению капитального ремонта, содержанию муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение энергоэффективности в отраслях экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Благоустройство, обеспечение и улучшение комфортной жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателя |
|  | 1. | Уровень муниципального жилищного фонда, находящегося в нормативном состоянии, % | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 71 | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Унъюган |
|  | 2 | Поддержание санитарного и эстетического состояния территории поселения, га |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2030г.г. |  |
|  | Всего |  | 27'459.0 |  | 5'885.0 | 4'860.0 | 4'301.5 | 2'482.5 | 9'930.0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет района |  | 6'798.0 |  | 2266.0 | 2266.0 | 2266.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | местный бюджет |  | 20'661.0 |  | 3619.0 | 2594.0 | 2035.5 | 2482.5 | 9'930.0 |  |
|  | иные источники финансирования |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Параметры финансового обеспечения проектов | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2030г.г. |  |
|  | Всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем налоговых расходов сельского поселения Унъюган | Расходы по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2030г.г. |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Таблица 2

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурны элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2030г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта, содержанию муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности управления и содержания муниципального жилищного фонда» | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Унъюган | Всего, в том числе: | 12'811.5 | 3'632.0 | 2'758.5 | 2'758.5 | 732.5 | 2'930.0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 6'078.0 | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 6'733.5 | 1'606.0 | 732.5 | 732.5 | 732.5 | 2'930.0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Реализация мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда (1), (1,2 из табл.4) |  | Всего, в том числе: | 12'811.5 | 3'632.0 | 2'758.5 | 2'758.5 | 732.5 | 2'930.0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 6'078.0 | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 6'733.5 | 1'606.0 | 732.5 | 732.5 | 732.5 | 2'930.0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего, в том числе: | 12'811.5 | 3'632.0 | 2'758.5 | 2'758.5 | 732.5 | 2'930.0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 6078 | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 6'733.5 | 1'606.0 | 732.5 | 732.5 | 732.5 | 2'930.0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности при производстве энергетических ресурсов» | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Унъюган | Всего, в том числе: | 2'000.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 1'000.0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2'000.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 1'000.0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Оснащение многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, электрической, тепловой энергии, газа (3 из табл.4) |  | Всего, в том числе: | 2'000.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 1'000.0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2'000.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 1'000.0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Всего, в том числе: | 2'000.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 1'000.0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2'000.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 1'000.0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство, обеспечение и улучшение комфортной жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Унъюган | Всего, в том числе: | 12'647.5 | 2'003.0 | 1'611.5 | 1'053.0 | 1'500.0 | 6'000.0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 720 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11'927.5 | 1'763.0 | 1'611.5 | 1'053.0 | 1'500.0 | 6'000.0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Реализация мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства (2), (4,5,6,7 из табл.4) |  | Всего, в том числе: | 12'647.5 | 2'003.0 | 1'611.5 | 1'053.0 | 1'500.0 | 6'000.0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 720 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11'927.5 | 1'763.0 | 1'611.5 | 1'053.0 | 1'500.0 | 6'000.0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Всего, в том числе: | 12'647.5 | 2'003.0 | 1'851.5 | 1'293.0 | 1'500.0 | 6'000.0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | бюджет района | 720 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11'927.5 | 1'763.0 | 1'611.5 | 1'053.0 | 1'500.0 | 6'000.0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего, в том числе: | 27'459.0 | 5'885.0 | 4'860.0 | 4'301.5 | 2'482.5 | 9'930.0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 6'798.0 | 2'266.0 | 2'266.0 | 2'266.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 20'661.0 | 3'619.0 | 2'594.0 | 2'035.5 | 2'482.5 | 9'930.0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессная часть |  |  | Всего, в том числе: | 27'459.0 | 5'885.0 | 4'860.0 | 4'301.5 | 2'482.5 | 9'930.0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 6'798.0 | 2'266.0 | 2'266.0 | 2'266.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | местный бюджет | 20'661.0 | 3'619.0 | 2'594.0 | 2'035.5 | 2'482.5 | 9'930.0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

Таблица 3

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: Повышение надежности и качества предоставления жилищных услуг |  |  |  |
| Задача: Повышение эффективности управления и содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта, содержанию муниципального жилищного фонда» |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности управления и содержания муниципального жилищного фонда» | Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Направление расходов на проведение мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда, уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда. | Решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от 29.02.2012 №4 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Унъюган». Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Октябрьский район» |
| Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |
| Задача: Повышение энергетической эффективности муниципального жилищного фонда |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов» | Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Направление расходов на оснащение (замену, поверку) многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов, в том числе индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, электрической энергии, газа, тепловой энергии в части квартир муниципальной собственности. | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Цель: Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории сельского поселения Унъюган, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий |  |  |  |
| Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство, обеспечение и улучшение комфортной жизнедеятельности» |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Направление расходов по благоустройству территории, включая устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, оборудование мест отдыха и озеленение, обработку контейнерных площадок и контейнеров, снос аварийного жилья, содержание мест захоронений, осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов. | Решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от 29.06.2018 №30 «Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения Унъюган». Муниципальная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Октябрьский район». Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Октябрьский район». |

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации муниципального жилищного фонда, % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда сельского поселения Унъюган, % | 32 | 32 | 33 | 33,5 | 33,5 | 35 |
| 3 | Обеспечение муниципального жилищного фонда приборами учета тепла, воды, своевременная их поверка или замена, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 4 | Доля объектов благоустройства, находящихся в нормативном состоянии, % | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 | 86 |
| 5 | Поддержание санитарного и эстетического состояния мест массового отдыха, га | 1,35 | 1,35 | 1,50 | 1,65 | 1,65 | 1,95 |
| 6 | Содержание оборудования контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов, шт. | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Уровень мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии, % | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 89 |